Dimensão:

Competência de Liderança

| Bloco/Pilar: |  |
| --- | --- |
| Bloco: | Organização |
| Pilar: | Estrutura e Gestão |

Resumo Descritivo

Prontidão do núcleo de liderança para alavancar os conceitos e tecnologias mais recentes de gestão ágil para a relevância e competitividade contínua da organização. A gestão ágil representa uma técnica moderna de gerenciamento que permite às organizações reagir de forma flexível e rápida a mercados turbulentos. Sob a Indústria 4.0, as organizações podem adotar estruturas organizacionais mais horizontais e permitir tomada de decisão descentralizada, tornando-se mais responsivas às mudanças. Esta capacidade avalia a familiaridade e aplicação da liderança com práticas ágeis modernas como Scrum, Kanban, SAFe, Lean, e princípios ágeis (iterações curtas, feedback contínuo, adaptação, autonomia de times). Nos níveis mais baixos, examina-se a familiaridade da equipe de gestão com os conceitos mais recentes de gestão ágil. À medida que a empresa progride, a dimensão mede a habilidade da equipe de liderança de desenhar, executar e adaptar estratégias de transformação ágil de forma independente para garantir a relevância da empresa no longo prazo.

| Capacidades Relacionadas: | Estrutura organizacional flexível; Tomada de decisão descentralizada; Colaboração inter e intra-empresarial; Abertura à inovação; Tolerância a erros; Aprendizado contínuo; Empoderamento de equipes |
| --- | --- |

# Questão 1 - Prontidão para Aplicação de Técnicas de Gestão Ágil

| Qual é a prontidão da liderança para alavancar conceitos e técnicas de gestão ágil (Scrum, Kanban, Lean, SAFe, etc.) para a transformação organizacional? |  |
| --- | --- |
| Capacidade em medição: | Gestão ágil |

| Respostas |  |
| --- | --- |
| Peso | Item de resposta |
| 0 | Não familiarizada: A liderança não está familiarizada com os conceitos e práticas mais recentes de gestão ágil. A gestão desconhece os conceitos mais recentes que podem viabilizar a próxima fase de avanço da organização. |
| 1 | Conhecimento Limitado: A liderança tem alguma consciência, através de canais ad hoc, dos conceitos e práticas mais recentes de gestão ágil. A gestão está parcialmente familiarizada com os conceitos mais recentes que podem viabilizar a próxima fase de avanço. |
| 2 | Informada: A liderança está bem informada, através de canais e vias formais, sobre os conceitos e práticas mais recentes de gestão ágil. A gestão está totalmente familiarizada com os conceitos mais recentes que podem viabilizar a próxima fase de avanço. |
| 3 | Semi-dependente: A liderança depende de parceiros externos para desenvolver iniciativas que alavancam os conceitos mais recentes de gestão ágil para melhorar pelo menos uma área da organização. Com assistência externa, a gestão é capaz de aplicar os conceitos mais recentes para viabilizar melhorias em pelo menos uma área. |
| 4 | Independente: A liderança é capaz, com relativa independência, de desenvolver iniciativas que alavancam os conceitos e técnicas mais recentes de gestão ágil para melhorar mais de uma área da organização. A gestão é capaz de aplicar os conceitos mais recentes para viabilizar melhorias em múltiplas áreas. |
| 5 | Adaptativa: A liderança é capaz de adaptar independentemente seu framework de transformação organizacional baseado em gestão ágil conforme os conceitos e tecnologias mudam. A gestão é capaz de incrementar suas iniciativas de melhoria conforme os conceitos mais recentes de gestão ágil mudam ou evoluem ao longo do tempo. |

Possíveis fontes de evidências:

A) Artefatos e onde buscar

Certificações e treinamentos da liderança em gestão ágil (Scrum Master, SAFe Agilist, Kanban, etc.).

Participação em eventos (conferências ágeis, workshops, comunidades de prática).

Biblioteca de livros/materiais sobre gestão ágil acessados pela liderança.

Assinaturas de publicações especializadas (Harvard Business Review, MIT Sloan, revistas ágeis).

Roadmap de transformação ágil desenhado pela liderança.

Documentação de iniciativas ágeis patrocinadas pela liderança.

Contratos com consultorias especializadas em transformação ágil.

Framework ágil adotado (Scrum, Kanban, SAFe, LeSS, etc.) e evidências de customização.

Rituais de liderança baseados em princípios ágeis (OKRs, retrospectivas de C-level, etc.).

B) Métricas/KPIs

% da liderança com certificação em gestão ágil.

Horas de treinamento em gestão ágil por líder/ano.

Número de iniciativas ágeis patrocinadas pela liderança.

% de áreas da organização com práticas ágeis implementadas.

Tempo médio de ciclo para decisões estratégicas (redução ao longo do tempo).

Taxa de experimentação (pilotos/MVPs lançados por trimestre).

Frequência de adaptação do roadmap estratégico.

NPS interno sobre agilidade da liderança.

Lead time de iniciativas estratégicas (ideia → execução).

C) Sinais por nível

N0: liderança desconhece Scrum, Kanban, OKRs, sprints; gestão tradicional waterfall/hierárquica; sem interesse em aprender sobre agilidade.

N1: liderança ouviu falar de gestão ágil; alguns líderes participaram de palestras ou leram artigos; conhecimento superficial e fragmentado; sem aplicação prática.

N2: liderança passou por treinamentos formais em gestão ágil; compreensão sólida dos conceitos; participa de conferências e eventos especializados; benchmarking com outras empresas; ainda não aplicou na prática.

N3: contratação de consultores especializados para implementar práticas ágeis em uma área piloto (ex:

TI); liderança acompanha mas depende fortemente de orientação externa; aprendizado pela observação.

N4: liderança lidera a expansão de práticas ágeis para múltiplas áreas sem dependência crítica de consultores; customiza frameworks para o contexto da empresa; toma decisões informadas sobre onde e como aplicar agilidade; coaching interno.

N5: liderança adapta continuamente o modelo de gestão ágil conforme aprende; experimenta com novos frameworks emergentes; contribui para a comunidade ágil (palestras, publicações); framework proprietário evoluído; cultura ágil enraizada.

D) Amostragem

Entrevistar 3-5 membros da alta liderança para avaliar: (1) familiaridade com terminologia ágil (sprints, retrospectivas, MVPs, OKRs, etc.); (2) participação em treinamentos/eventos nos últimos 12 meses; (3) capacidade de explicar como aplicam princípios ágeis em suas decisões; (4) exemplos concretos de iniciativas ágeis que patrocinaram; (5) como adaptaram práticas ágeis ao contexto da empresa.

Analisar últimos 12 meses de iniciativas estratégicas para verificar aplicação de princípios ágeis (iterativo, incremental, feedback rápido).

# Questão 02 - Suporte e Comprometimento da Alta Gestão

| Qual é o nível de patrocínio executivo, investimento de recursos e envolvimento ativo da liderança sênior na transformação ágil? |  |
| --- | --- |
| Capacidade em medição: | Gestão ágil |

| Respostas |  |
| --- | --- |
| Peso | Item de resposta |
| 0 | A alta gestão não tem conhecimento ou envolvimento com iniciativas de gestão ágil. |
| 1 | A alta gestão tem conhecimento superficial sobre gestão ágil, mas não demonstra apoio ativo ou compromisso. |
| 2 | A alta gestão aprova iniciativas ágeis pontualmente, mas com recursos limitados e baixo envolvimento direto. |
| 3 | A alta gestão patrocina formalmente iniciativas ágeis, aloca recursos específicos, mas o envolvimento é esporádico. |
| 4 | A alta gestão está ativamente envolvida, participa de cerimônias-chave, remove impedimentos e monitora progresso regularmente. |
| 5 | A alta gestão lidera a transformação ágil, investe significativamente, participa de treinamentos e modela comportamentos ágeis. |
| 6 | A alta gestão incorporou completamente mindset ágil, promove cultura de experimentação, e a agilidade é parte da estratégia corporativa. |

Possíveis fontes de evidências:

A) Artefatos e onde buscar

Atas de reuniões executivas com pautas sobre transformação ágil.

Orçamento alocado para iniciativas ágeis (treinamentos, ferramentas, consultorias, coaches).

Comunicados oficiais da liderança sobre compromisso com agilidade.

Presença de executivos em cerimônias ágeis (sprint reviews, PI planning, town halls).

Roadmap estratégico incluindo objetivos de transformação ágil.

Decisões de priorização que favorecem iniciativas ágeis.

Documentação de impedimentos escalados e resolvidos pela liderança.

Contratações de roles ágeis (Scrum Masters, Agile Coaches, Product Owners).

B) Métricas/KPIs

% do orçamento de TI/Operações dedicado a transformação ágil.

Frequência de participação de executivos em eventos ágeis.

Tempo médio de resolução de impedimentos escalados.

Número de iniciativas ágeis patrocinadas por executivos.

Taxa de aprovação rápida de investimentos ágeis vs. tradicionais.

NPS de times sobre suporte da liderança.

% de executivos com treinamento/certificação ágil.

C) Sinais por nível

N0: liderança desconhece práticas ágeis; sem menção em estratégia.

N1: liderança ouviu falar mas vê como “coisa de TI”; sem apoio tangível.

N2: aprovação reativa de pilotos; orçamento mínimo; delega totalmente.

N3: sponsor formal designado; budget específico; revisões trimestrais; ainda distante do dia-a-dia.

N4: executivos participam de sprint reviews; removem blockers; questionam métricas ágeis; orçamento significativo.

N5: CEO/C-level falam publicamente sobre agilidade; fazem treinamentos; participam de retrospectivas; investimento estratégico.

N6: agilidade é pilar estratégico; OKRs corporativos incluem métricas ágeis; liderança modela servant leadership; experimentação incentivada.

D) Amostragem

Analisar últimos 6 meses: (1) atas de comitê executivo (quantas mencionam agilidade?); (2) orçamento aprovado para iniciativas ágeis; (3) lista de presença de executivos em eventos ágeis; (4) exemplos de impedimentos resolvidos por escalação; (5) comunicações oficiais sobre agilidade.

# Questão 03 - Envolvimento e Colaboração com Cliente/Stakeholder

| Qual é a frequência, qualidade e intensidade da participação de clientes/stakeholders no processo de desenvolvimento e tomada de decisão? |  |
| --- | --- |
| Capacidade em medição: | Gestão ágil |

| Respostas |  |
| --- | --- |
| Peso | Item de resposta |
| 0 | Clientes/stakeholders não participam do processo; requisitos são coletados uma vez no início. |
| 1 | Contato mínimo com clientes/stakeholders; feedback solicitado apenas em gates formais (trimestral/anual). |
| 2 | Clientes/stakeholders são consultados mensalmente; feedback é coletado mas nem sempre incorporado. |
| 3 | Clientes/stakeholders participam de revisões a cada sprint/iteração; feedback influencia backlog. |
| 4 | Clientes/stakeholders são membros ativos do processo; validam incrementos, participam de refinamentos e priorizam backlog. |
| 5 | Clientes/stakeholders trabalham de forma integrada com o time; disponíveis para esclarecimentos contínuos; co-criam soluções. |
| 6 | Clientes/stakeholders são parte do time estendido; tomam decisões de produto em tempo real; relacionamento de parceria estratégica. |

Possíveis fontes de evidências:

A) Artefatos e onde buscar

Calendário de cerimônias com lista de presença de clientes/stakeholders (sprint reviews, demos).

Backlog com evidências de input de clientes (user stories com origem, feedback registrado).

Atas de reuniões de refinamento/priorização com clientes.

Canais de comunicação dedicados (Slack, Teams) com clientes ativos.

Contratos/acordos que especificam participação de clientes.

Feedback logs (pesquisas, entrevistas, testes de usabilidade).

Artefatos de co-criação (design sprints, workshops, prototipação conjunta).

B) Métricas/KPIs

Taxa de participação de clientes em sprint reviews (% de sprints com cliente presente).

Tempo médio de resposta de clientes a dúvidas/solicitações.

% de user stories validadas por clientes antes de desenvolvimento.

Frequência de interação (média de contatos por semana).

NPS/CSAT dos clientes sobre o processo colaborativo.

% de mudanças no backlog originadas de feedback de cliente.

Lead time de esclarecimento de dúvidas.

C) Sinais por nível

N0: modelo waterfall; requisitos congelados; cliente não vê nada até entrega final.

N1: checkpoint único pós-implementação; cliente valida apenas no final.

N2: reuniões mensais de status; feedback coletado mas pouco acionado.

N3: clientes em todas sprint reviews; feedback documentado e priorizado.

N4: clientes validam PBIs antes do desenvolvimento; participam de refinements; acesso a ambiente de homologação.

N5: Product Owner tem acesso direto e contínuo; clientes em dailies quando necessário; workshops de co-criação regulares.

N6: cliente embedded no time; decisões de produto em tempo real; mindset de parceria; shared ownership de outcomes.

D) Amostragem

Analisar últimas 10 sprints: (1) taxa de presença de clientes em reviews; (2) número de interações registradas por sprint; (3) % de PBIs que tiveram validação prévia; (4) exemplos de mudanças de direção baseadas em feedback; (5) tempo médio entre dúvida e resposta do cliente.

# Questão 04 - Prontidão e Adequação da Cultura Organizacional

| Qual é o grau de alinhamento entre os valores culturais existentes (confiança, abertura, tolerância a erros, colaboração) e os requisitos da cultura ágil? |  |
| --- | --- |
| Capacidade em medição: | Gestão ágil |

| Respostas |  |
| --- | --- |
| Peso | Item de resposta |
| 0 | Cultura organizacional é rigidamente hierárquica, avessa a riscos, com baixa tolerância a erros e comunicação top-down. |
| 1 | Cultura predominantemente tradicional com silos; tentativas de colaboração encontram resistência; erros são punidos. |
| 2 | Cultura em transição; alguns bolsões de colaboração; erros começam a ser vistos como aprendizado, mas inconsistentemente. |
| 3 | Cultura parcialmente alinhada; colaboração é valorizada; erros são tratados de forma mais construtiva; ainda há hierarquia significativa. |
| 4 | Cultura favorável à agilidade; alta confiança entre áreas; erros são oportunidades de aprendizado; transparência é norma. |
| 5 | Cultura fortemente ágil; experimentação é incentivada; feedback aberto é prática comum; autonomia e responsabilidade equilibradas. |
| 6 | Cultura totalmente ágil; segurança psicológica plena; celebração de aprendizado; auto-organização natural; mindset de crescimento. |

Possíveis fontes de evidências:

A) Artefatos e onde buscar

Assessment de cultura organizacional (ex:

Competing Values Framework, Denison, OCAI).

Pesquisas de clima e engajamento com questões sobre confiança, autonomia, tolerância a erros.

Documentação de valores corporativos e evidências de aplicação prática.

Registros de retrospectivas e ações de melhoria implementadas.

Post-mortems de falhas com foco em aprendizado (vs. culpabilização).

Políticas de gestão de pessoas (avaliação, promoção, recompensas) alinhadas com valores ágeis.

Canais de comunicação abertos (town halls, AMAs, fóruns).

B) Métricas/KPIs

Score de segurança psicológica (survey baseado em Edmondson). Índice de confiança entre áreas (survey interno). Taxa de “falhas celebradas” (experimentos que falharam mas geraram aprendizado). % de decisões tomadas de forma descentralizada. Tempo de implementação de ações de retrospectivas. Turnover em times ágeis vs. tradicionais. eNPS (employee Net Promoter Score).

C) Sinais por nível

N0: comando-e-controle; culpabilização; segredo; silos rígidos; “não temos tempo para experimentar”.

N1: hierarquia rígida; colaboração vista como perda de tempo; erros = punição; “sempre fizemos assim”.

N2: discurso sobre colaboração mas estrutura hierárquica permanece; alguns experimentos permitidos com muita aprovação.

N3: colaboração cross-funcional acontece; erros geram discussão construtiva na maioria das vezes; transparência crescente.

N4: confiança alta; times se auto-organizam com supervisão leve; retrospectivas geram mudanças reais; erros = aprendizado.

N5: cultura de experimentação; fail fast é norma; feedback 360° naturalizado; autonomia com accountability.

N6: segurança psicológica máxima; celebração pública de falhas instrutivas; todos são agentes de mudança; growth mindset organizacional.

D) Amostragem

Realizar survey de cultura ágil com amostra representativa (mín. 50 pessoas de diferentes níveis/áreas).

Analisar últimas 5 retrospectivas de 3 times: quantas ações foram implementadas? Houve resistência? Revisar 3 post-mortems recentes: foco em aprendizado ou culpa?

# Questão 05 - Treinamento, Coaching e Desenvolvimento Contínuo

| Qual é a qualidade, abrangência e continuidade dos programas de capacitação em práticas ágeis, incluindo coaching e mentoring? |  |
| --- | --- |
| Capacidade em medição: | Gestão ágil |

| Respostas |  |
| --- | --- |
| Peso | Item de resposta |
| 0 | Não existe nenhum programa de treinamento ou capacitação em práticas ágeis. |
| 1 | Treinamentos pontuais e esporádicos são oferecidos, sem continuidade ou acompanhamento. |
| 2 | Existe um programa básico de treinamento inicial (ex: Scrum Foundation), mas sem coaching ou follow-up. |
| 3 | Programa de treinamento estruturado com múltiplos níveis; coaching disponível sob demanda; sem plano de desenvolvimento contínuo. |
| 4 | Programa abrangente de capacitação (básico a avançado); coaches/Scrum Masters dedicados; trilhas de desenvolvimento definidas. |
| 5 | Programa maduro e integrado ao plano de carreira; coaching contínuo; comunidades de prática ativas; orçamento dedicado para certificações. |
| 6 | Cultura de aprendizado contínuo institucionalizada; coaching peer-to-peer; times são ambientes de aprendizagem; investimento estratégico em desenvolvimento. |

Possíveis fontes de evidências:

A) Artefatos e onde buscar

Catálogo de treinamentos ágeis disponíveis (básico, intermediário, avançado, especializado).

Trilhas de aprendizagem e planos de desenvolvimento individual (PDIs).

Matriz de competências ágeis e gap analysis.

Contratos com empresas de treinamento/coaching.

Relação de coaches/Scrum Masters (dedicados, part-time, ratio coach:time).

Agenda de coaching e sessões de mentoring.

Registros de certificações obtidas (CSM, CSPO, SAFe, etc.).

Comunidades de prática (CoPs, chapters, guilds) com calendário de encontros.

Materiais de treinamento interno desenvolvidos.

B) Métricas/KPIs

% da força de trabalho treinada em práticas ágeis (por nível: básico, intermediário, avançado).

Horas de treinamento per capita em agilidade (anual).

Número de certificações ágeis por 100 colaboradores.

Ratio coach:time (ideal: 1:3 a 1:5 times por coach).

Taxa de conclusão de trilhas de desenvolvimento.

$ investido em capacitação ágil / colaborador / ano.

Frequência de coaching (sessões/time/mês).

Participação em CoPs (% de profissionais ágeis ativos).

C) Sinais por nível

N0: zero treinamento; “aprendam na internet”; sem budget.

N1: 1-2 treinamentos pontuais de 1 dia; sem continuidade; “já treinamos o pessoal”.

N2: Scrum Foundation para todos; materiais básicos disponíveis; sem coaching estruturado.

N3: múltiplos cursos disponíveis; alguns coaches contratados sob demanda; trilhas começando a ser desenhadas.

N4: programa estruturado com certificações patrocinadas; coaches dedicados (1:5); PDIs incluem competências ágeis; orçamento garantido.

N5: trilhas integradas à carreira; coaching embedded; CoPs ativas semanalmente; budget significativo; certificações avançadas incentivadas.

N6: learning organization; peer coaching natural; times ensinam times; budget generoso; experimentação com novas práticas encorajada; contribuições para comunidade externa.

D) Amostragem

Analisar: (1) % de pessoas treinadas por nível nos últimos 12 meses; (2) ratio atual de coaches:times; (3) budget de capacitação ágil vs. total de treinamento; (4) amostra de 10 PDIs para verificar inclusão de competências ágeis; (5) atividade de CoPs nos últimos 3 meses.

# Questão 06 - Gestão da Mudança e Transformação Organizacional

| Qual é o nível de estruturação do processo de transformação ágil, incluindo assessment de prontidão, plano de mudança, gestão de resistências e sustentabilidade? |  |
| --- | --- |
| Capacidade em medição: | Gestão ágil |

| Respostas |  |
| --- | --- |
| Peso | Item de resposta |
| 0 | Não existe processo estruturado; mudanças acontecem de forma ad hoc sem planejamento ou acompanhamento. |
| 1 | Iniciativas isoladas sem coordenação; falta assessment de prontidão; resistências não são gerenciadas sistematicamente. |
| 2 | Existe um plano básico de transformação, mas sem assessment formal de prontidão; gestão de mudança reativa. |
| 3 | Plano de transformação estruturado com fases definidas; assessment de prontidão realizado; gestão de mudança presente mas não integrada. |
| 4 | Programa abrangente de transformação com governance clara; change management integrado; métricas de acompanhamento; gestão ativa de resistências. |
| 5 | Transformação estruturada em múltiplas ondas/fases; assessment contínuo; change management profissional; adaptação baseada em lições aprendidas. |
| 6 | Transformação é contínua e adaptativa; capacidade organizacional de mudança institucionalizada; experimentação e evolução constantes; sustentabilidade garantida. |

Possíveis fontes de evidências:

A) Artefatos e onde buscar

Plano de transformação ágil (roadmap, fases, milestones).

Assessment de prontidão organizacional (readiness assessment usando frameworks validados).

Plano de gestão de mudança (stakeholder analysis, plano de comunicação, plano de resistências).

Estrutura de governança (steering committee, transformation office, agile COE).

Mapa de stakeholders e estratégia de engajamento.

Plano de comunicação da transformação (canais, frequência, mensagens-chave).

Registro de riscos e resistências com plano de mitigação.

Métricas de transformação (leading e lagging indicators).

Lições aprendidas documentadas e ações corretivas.

Roadmap de evolução pós-transformação inicial.

B) Métricas/KPIs

Completion rate de fases do plano de transformação.

% de times que completaram transição ágil.

Lead time de transformação por time/área.

Índice de resistência (survey ou análise qualitativa).

Engajamento em iniciativas de transformação (participação em eventos, surveys).

Sustentabilidade (% de times que mantêm práticas após 12 meses).

ROI da transformação (benefícios vs. investimento).

Velocidade/throughput antes vs. depois (evidência de melhoria).

C) Sinais por nível

N0: “vamos fazer ágil”; sem plano; decreto top-down; surpresa total; resistência massiva não gerenciada.

N1: várias iniciativas desconexas; cada área faz do seu jeito; sem coordenação; “já somos ágeis” sem evidências.

N2: plano existe mas é genérico; falta assessment prévio; comunicação pobre; resistências aparecem como surpresa.

N3: plano detalhado com fases; assessment feito; change manager designado; stakeholders mapeados; comunicação regular.

N4: programa robusto; steering committee ativo; change management profissional (Prosci, Kotter); métricas acompanhadas; ajustes baseados em feedback.

N5: múltiplas ondas planejadas; assessment contínuo (pulse checks); change agents em todas áreas; resistências antecipadas e gerenciadas; retrospectivas de transformação.

N6: transformação contínua como BAU; capacidade de mudança = competência organizacional; experimentação incentivada; evolução constante; práticas ágeis profundamente enraizadas.

D) Amostragem

Analisar: (1) documentação de plano de transformação e assessment inicial; (2) evidências de governance (atas de steering committee dos últimos 6 meses); (3) plano de comunicação e exemplos de execução; (4) métricas de progresso; (5) registro de resistências e ações de mitigação; (6) survey de sustentabilidade (práticas mantidas após 12+ meses).

# Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Gestão Ágil (Agile Management) | Abordagem de gestão que enfatiza flexibilidade, iteração rápida, feedback contínuo e adaptação, em contraste com modelos tradicionais de comando-e-controle. |
| Scrum | Framework ágil estruturado em sprints (iterações de 1-4 semanas) com papéis definidos (Scrum Master, Product Owner, Dev Team) e cerimônias regulares. |
| Kanban | Método visual de gestão de fluxo que usa quadros para visualizar trabalho, limitar WIP (work in progress) e otimizar fluxo contínuo. |
| SAFe (Scaled Agile Framework) | Framework para escalar práticas ágeis em grandes organizações, com múltiplos níveis (Team, Program, Large Solution, Portfolio). |
| Lean | Filosofia de gestão focada em eliminar desperdício, criar valor para o cliente e melhoria contínua (kaizen). |
| Sprint | Período de tempo fixo (geralmente 1-4 semanas) no qual um incremento de produto é desenvolvido no Scrum. |
| OKR (Objectives and Key Results) | Sistema de definição de metas onde objetivos qualitativos são ligados a resultados-chave mensuráveis, revisados frequentemente (trimestral). |
| MVP (Minimum Viable Product) | Versão mais simples de um produto que permite validar hipóteses com usuários reais com mínimo esforço/investimento. |
| Iterativo e Incremental | Abordagem de desenvolvimento onde trabalho é feito em ciclos curtos (iterativo) com entregas parciais de valor (incremental). |
| Retrospectiva | Cerimônia onde time reflete sobre o processo de trabalho e identifica melhorias; aplicável também ao nível de liderança. |
| Estrutura Organizacional Horizontal | Modelo com menos níveis hierárquicos, mais autonomia distribuída e comunicação lateral facilitada. |
| Tomada de Decisão Descentralizada | Autoridade de decisão distribuída para níveis mais baixos da organização, permitindo respostas mais rápidas. |
| Empoderamento (Empowerment) | Delegação de autoridade e autonomia para que equipes tomem decisões sem aprovação constante da liderança. |
| Framework | Estrutura conceitual que define papéis, processos, artefatos e práticas para abordar um tipo específico de problema. |
| Waterfall | Modelo tradicional de gestão de projetos em fases sequenciais (requisitos → design → implementação → teste → entrega). |
| Benchmarking | Prática de comparar processos e métricas com outras organizações para identificar melhores práticas. |
| Coaching | Processo de desenvolver capacidades através de orientação, questionamento e feedback, em vez de dar ordens diretas. |
| LeSS (Large-Scale Scrum) | Framework para aplicar Scrum em grande escala, mantendo simplicidade e evitando burocracia do SAFe. |
| VUCA | Acrônimo para Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity - características do ambiente de negócios moderno. |

# Referências

ACATECH. Industrie 4.0 Maturity Index. Managing the Digital Transformation of Companies – UPDATE 2020 - acatech - National Academy of Science and Engineering. Disponível em: https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-maturity-index-update-2020/download-pdf. Acesso em: 3 out. 2025.

ALNUAIMI, B. K. et al. Mastering digital transformation: The nexus between leadership, agility, and digital strategy. Journal of Business Research, v. 145, p. 636–648, 2022.

BENNETT, N.; LEMOINE, G. J. What a difference a word makes: Understanding threats to performance in a VUCA world. Business Horizons, v. 57, n. 3, p. 311–317, 2014.

BUER, S.-V.; STRANDHAGEN, J. O.; CHAN, F. T. S. The link between Industry 4.0 and lean manufacturing: mapping current research and establishing a research agenda. International Journal of Production Research, v. 56, n. 8, p. 2924–2940, 2018.

EDB. THE SMART INDUSTRY READINESS INDEX - Catalysing the transformation of manufacturing. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://www.edb.gov.sg/content/dam/edb-en/about-edb/media-releases/news/the-smart-industry-readiness-index/the-sg-smart-industry-readiness-index-whitepaper%20(1).pdf.

FLEURY, A. et al. Going digital in emerging market multinational enterprises: A focus on resources, organizational capabilities and digital maturity. International Business Review, v. 33, 2024.

GIACOSA, E.; CULASSO, F.; CROCCO, E. Customer agility in the modern automotive sector: How lead management shapes agile digital companies. Technological Forecasting and Social Change, v. 175, 2022.

GUINAN, P. J.; PARISE, S.; LANGOWITZ, N. Creating an innovative digital project team: Levers to enable digital transformation. Business Horizons, v. 62, n. 6, p. 717–727, 2019.

INCIT. The Global Smart Industry Readiness Index Initiative: Manufacturing Transformation Insights Report 2025. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://assets.incit.org/large-documents/manual/The_global_smart_industry_readiness_index_initiative_2025-manual.pdf. Acesso em: 3 out. 2025.

KNASTER, R.; LEFFINGWELL, D. SAFe 5.0 Distilled: Achieving Business Agility with the Scaled Agile Framework. Boston: Addison-Wesley, 2020.

PEREIRA, V. et al. A longitudinal investigation into multilevel agile & ambidextrous strategic dualities in an information technology high performing EMNE. Technological Forecasting and Social Change, v. 169, 2021.

RIGBY, D. K.; SUTHERLAND, J.; TAKEUCHI, H. Embracing Agile. Harvard Business Review, p. 40–50, mai. 2016.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide™. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Disponível em: https://scrumguides.org/. Acesso em: 16 out. 2025.

TEECE, D. J. A dynamic capabilities-based entrepreneurial theory of the multinational enterprise. Journal of International Business Studies, v. 45, n. 1, p. 8–37, 2014.

WEF. The Global Smart Industry Readiness Index Initiative: Manufacturing Transformation Insights Report 2022. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Smart_Industry_Readiness_Index_Initiative_2022.pdf.